# RAPPORT D'AUDIT

SÉCURITÉ ET QUALITÉ DU CODE

Application Mobile TRIBE

Collecte de Points d'Intérêt (POI)

Client: Tribe Senegal

Date: 1er Décembre 2025

Version: 1.0

CONFIDENTIEL

# SOMMAIRE

1. Résumé Exécutif

2. Périmètre de l'Audit

3. Vulnérabilités Critiques

4. Credentials Exposés

5. Analyse par Repository

6. Qualité du Code

7. Recommandations

8. Plan d'Action Prioritaire

9. Conclusion

# 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Cet audit a été réalisé sur l'ensemble de l'écosystème TRIBE, comprenant l'application mobile Flutter et les 6 microservices backend. L'analyse a révélé des vulnérabilités de sécurité CRITIQUES qui rendent l'application non déployable en production dans son état actuel.

## Statistiques Clés

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Repositories analysés | 7 (1 mobile + 6 backend) |
| Vulnérabilités critiques | 15+ |
| Credentials exposés | 10 |
| Lignes de code analysées | ~30,000+ |
| Score de sécurité global | CRITIQUE - Non déployable |

## Verdict

⚠️ L'application présente des failles de sécurité majeures. TOUTES les clés et secrets doivent être considérés comme compromis et régénérés avant tout déploiement en production.

# 2. PÉRIMÈTRE DE L'AUDIT

## Repositories Analysés

| Repository | Type | Stack |
| --- | --- | --- |
| TRIBE_New | Application Mobile | Flutter/Dart 3.x |
| tribe-user-service | Microservice | Spring Boot 3.2 / Java 17 |
| tribe-location-service | Microservice | Spring Boot / MongoDB |
| tribe-admin-service | Microservice | Spring Boot / MySQL |
| tribe-backoffice-service | Microservice | Spring Boot / MySQL |
| tribe-backoffice-fe | Frontend Web | React / TypeScript |
| tribe-chat-service | Microservice | Django / Python / LangChain |

# 3. VULNÉRABILITÉS CRITIQUES

## 3.1 Clés et Secrets Exposés dans le Code

Tous les repositories contiennent des credentials en clair dans les fichiers de configuration versionnés. Ces secrets sont désormais considérés comme compromis.

### Firebase Private Key (EXTRÊME)

Fichier: tribe-user-service/src/main/resources/tribe-firebase-service.json

La clé privée complète du compte de service Firebase est exposée, permettant un accès total au projet Firebase (base de données, notifications push, authentification).

### Azure Blob Storage Key (EXTRÊME)

Fichier: tribe-location-service/src/main/resources/application.properties

La clé d'accès Azure Blob Storage est exposée, donnant accès à toutes les images des POI collectés.

### MongoDB Atlas Credentials (CRITIQUE)

Fichier: tribe-location-service/src/main/resources/application.properties

Les identifiants MongoDB sont exposés, permettant l'accès à toutes les données de localisation.

## 3.2 Mots de Passe Non Hashés

Les services tribe-user-service et tribe-admin-service stockent et comparent les mots de passe EN CLAIR. Le code BCrypt est commenté. Cela signifie que tous les mots de passe utilisateurs sont lisibles directement dans la base de données.

## 3.3 JWT Token - Expiration Excessive

Les tokens JWT expirent après 2 ANS (63072000000 ms) au lieu des 1-24 heures recommandés. Un token volé reste valide pendant une durée excessive.

## 3.4 Configuration Dangereuse

- DEBUG = True en production (tribe-chat-service)

- CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS = True (tribe-chat-service)

- Spring Security désactivé (commenté dans les services Java)

- @csrf_exempt sur endpoints sensibles (tribe-chat-service)

# 4. CREDENTIALS EXPOSÉS

⚠️ TOUS CES CREDENTIALS DOIVENT ÊTRE RÉGÉNÉRÉS IMMÉDIATEMENT

| Service | Type | Valeur (COMPROMIS) |
| --- | --- | --- |
| Firebase | Private Key | cbf8199b80331ac3... |
| Azure Blob | AccountKey | 7l4OV+Qx8YGZA/8S8zxn... |
| MongoDB Atlas | Password | SYQogeSN4aJCqY5n |
| Azure MySQL | Password | tribe2023!! |
| Email IONOS | Password | Nysom2024@ |
| JWT | Secret Key | T$xgA2#lP!k&8FpS... |
| Android Keystore | Password | Dev45#iosys89$ |
| Google AI | API Key | AIzaSyBWgBJSpeQpIymynKcu... |
| Django | SECRET_KEY | django-insecure-%r2fq2... |
| Gmail Dev | App Password | fdonmjiqljcobgcm |

# 5. ANALYSE PAR REPOSITORY

## 5.1 TRIBE_New (Application Mobile)

Framework: Flutter 3.x / Dart

Lignes de code: ~20,600

Vulnérabilités:

- Clés Firebase API dans lib/main.dart

- Mot de passe Keystore dans android/app/build.gradle

- google-services.json versionné

- URLs d'environnement DEV hardcodées

## 5.2 tribe-user-service

Framework: Spring Boot 3.2 / Java 17

Vulnérabilités:

- Firebase Private Key COMPLÈTE exposée

- Mots de passe comparés en clair (BCrypt commenté)

- Logs avec emails utilisateurs versionnés

## 5.3 tribe-location-service

Framework: Spring Boot / MongoDB

Vulnérabilités:

- MongoDB Atlas credentials exposés

- Azure Blob Storage AccountKey exposée

## 5.4 tribe-chat-service

Framework: Django 5.0 / Python / LangChain

Vulnérabilités:

- Google AI API Key exposée

- Django SECRET_KEY exposée

- DEBUG = True en production

- CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS = True

- db.sqlite3 versionné

# 6. QUALITÉ DU CODE

## 6.1 Points Positifs

- Architecture microservices bien définie

- Séparation claire entre services (user, location, backoffice)

- Utilisation de flutter_secure_storage pour le stockage local

- Internationalisation implémentée (FR/EN)

- Gestion des permissions Android 13+ correcte

## 6.2 Points à Améliorer

- Fichiers trop volumineux (createlocation.dart: 2,646 lignes)

- Code de debug non nettoyé (print statements)

- Duplication de code (getUserData(), fetchUserData(), fetchUserData1())

- Tests insuffisants (1 seul fichier de test)

- Pas de gestion d'erreurs structurée (Crashlytics manquant)

- Licence Syncfusion Charts requise pour usage commercial

# 7. RECOMMANDATIONS

## 7.1 Actions URGENTES (Semaine 1)

- Régénérer TOUS les credentials listés dans la section 4

- Implémenter les variables d'environnement (.env, Azure Key Vault)

- Activer le hashage BCrypt des mots de passe

- Réduire l'expiration JWT à 1-24 heures

- Ajouter au .gitignore: google-services.json, application.properties, .env, *.jks

## 7.2 Actions Court Terme (Mois 1)

- Implémenter la gestion d'environnements (dev/staging/prod)

- Activer Spring Security sur tous les services

- Désactiver DEBUG et CORS ouvert en production

- Nettoyer le code de debug (print statements)

- Ajouter logging structuré (Sentry, Firebase Crashlytics)

## 7.3 Actions Moyen Terme (Mois 2-3)

- Mise en place CI/CD avec signature automatisée

- Obfuscation du code pour les builds release

- Tests unitaires et d'intégration

- Audit de sécurité des dépendances (npm audit, OWASP)

- Vérifier la licence Syncfusion pour usage commercial

# 8. PLAN D'ACTION PRIORITAIRE

| Priorité | Action | Délai | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Régénérer Firebase Private Key | Immédiat | DevOps |
| P0 | Régénérer Azure Blob Storage Key | Immédiat | DevOps |
| P0 | Régénérer MongoDB password | Immédiat | DevOps |
| P0 | Régénérer Android Keystore | Immédiat | Dev Mobile |
| P1 | Implémenter variables d'environnement | Semaine 1 | Dev Backend |
| P1 | Activer BCrypt pour les mots de passe | Semaine 1 | Dev Backend |
| P1 | Réduire expiration JWT | Semaine 1 | Dev Backend |
| P2 | Activer Spring Security | Semaine 2 | Dev Backend |
| P2 | Configurer DEBUG=False production | Semaine 2 | Dev Backend |
| P3 | Mettre en place CI/CD | Mois 1 | DevOps |

# 9. CONCLUSION

L'audit de sécurité de l'écosystème TRIBE a révélé des vulnérabilités critiques qui nécessitent une attention immédiate. Les principales préoccupations sont :

- 10 credentials sensibles exposés dans le code source versionné

- Mots de passe stockés en clair dans la base de données

- Configurations de sécurité désactivées (Spring Security, CSRF)

La mise en production dans l'état actuel exposerait les données des utilisateurs et de l'entreprise à des risques majeurs de compromission.

Recommandation finale: Exécuter le plan d'action prioritaire AVANT tout déploiement en production. Un audit de suivi est recommandé après implémentation des corrections.

--- Fin du Rapport ---